# 总体需求

1. 功能需求参见参考文档，功能主要参考ijob

2. 服务及应用区域：日本

3. 各端都需要支持中文和日文2种语言

4. 工作性质包括：正社员、毕业生、小时工3种

5. 整体UI设计配色风格参考： <https://www.mynavi.jp/lp/>

6. APP需要使用混合式应用开发技术，最终编译成安卓和iOS两个版本的 应用

7. 公众平台H5应用尽量利用APP的代码，便于后期修改

8. 公众平台H5需要支持手机浏览器访问（微信登录可能需要特别处理）

9. 后端需要使用Java技术平台研发，框架可商定

大体要求

1. 按周期上传代码至指定Git（最大间隔一周）

2. 代码需要规范编写，整体风格规范统一，包括命名、空行等

3. 代码中，在函数、关键逻辑等处需要编写注释，如果函数命名十分明 确也可忽略

4. 交付日

PC： 2020年2月15日， 公众号： 2020年4月1日， APP：2020年5月1日

5. 开发技术中禁止使用侵权代码、未授权中间件等技术内容，如果需要 和甲方协商

6. 需要提供售后服务，代码交付半年内提供免费BUG修复支持（单个对应时间保证在3日内）

7. 如接包方代码质量太差（第一周Review），甲方有权终止合作且乙方退还首付款

8. APP打包和上传

9. 甲方会review 数据库设计、接口设计，代码等相关文档及内容（为2期开发，有一个好的扩展性）

# 内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 美工设计 工作包 | 设计APP（含公众号H5）、PC网站的各页面  绘制页面迁移图（流程图）  切图  包括企业模式和求职者模式 |
| 2 | PC网站 开发工作包 | 功能和PC相同，页面设计不同  包括企业模式和求职者模式 |
| 4 | 公众号H5 开发工作包 | 功能和PC相同，如果有无法实现的功能，可商定处理  包括企业模式和求职者模式 |
| 3 | 混合应用 （APP） 开发工作包 | 功能和PC相同，  实现混合式APP开发及编译  包括  技术可商定RN或UniApp（基于VUE）等 包括企业模式和求职者模式 |
| 5 | 平台接口 开发工作包 | 开发工作包 功能参考需求分析  提供http接口服务（面向APP、H5、PC网站） 含接口规范设计 |
| 6 | 后台管理 开发工作包 | 功能参考需求分析  含数据模型设计（有参考模型）  模型说明（表和字段说明，ID、创建时间等字段 除外） |

# 交付物要求

1. 混合式APP编译环境说明文档（目标是甲方可以参考文档自行编译）

2. 前端js、sass等编译方法说明文档

3. 后端系统的发布说明文档（OS、JRE、运行容器的版本等）

4. 前端、后端全部源代码

5. 美工设计的原始设计图、切图

6. 数据库设计文档，接口文档